городская Дума

городского округа Кинешма

пятого созыва

РЕШЕНИЕ

от 23.12.2015  № 8/72

# Об исполнении Реестра предложений (наказов) избирателей

# на 2015 год, утвержденный решением городской Думы

городского округа Кинешма от 30.07.2014 № 72/692

# Заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа Кинешма (Волков А.Г.) о ходе выполнения Реестра предложений (наказов) избирателей на 2015 год, в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ Кинешма»,

городская Дума городского округа Кинешма решила:

1. Принять к сведению информацию об исполнении Реестра предложений (наказов) избирателей на 2015 год, утвержденных решением городской Думы городского округа Кинешма от 30.07.2014 № 72/692 (Приложение).

2. Признать Реестр предложений (наказов) избирателей на 2015 год исполненным на 60 %.

3. Администрации городского округа Кинешма исполнить Реестр предложений (наказов) избирателей на 2015 год, в части восстановления уличного освещения в первом полугодии 2016 года.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления".

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

6. Контроль за исполнением решения возложить на главу городского округа Кинешма и постоянные комиссии городской Думы городского округа Кинешма.

Председатель городской Думы

городского округа Кинешма                                                  М.А.Батин

Информация об исполнении решения городской Думы городского округа Кинешма от 30.07.2014 № 72/692

«Об утверждении Реестра предложений (наказов) избирателей на 2015 год.

| N п/п | Избирательный округ | Наименование объекта и его местонахождение | Вид работ, услуг | Заказчик работ, услуг | Сумма (тыс. руб.) (ориентировочная) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N 1 | Ул. 4-я Заречная, 5-я Заречная, ул. Короленко (от дома N 7 до дома N 13)-0,15км. | Восстановление уличного освещения | МУУГХ | ПСД - 335,3, работы - 1823,1 | Процедура по определению подрядчика проведена, контракт не заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ- 2133,414 |
|  |  | Ул. Григория Королева (от дома N 1 до дома N 34) | Восстановление пешеходного тротуара | МУУГХ | 2529,684 | Работы выполнены. Стоимость работ-2582,755 |
|  |  | ТСЖ "Содружество" - ул. Желябова, д. 5, 5а | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены Сумма работ: ул. Желябова,5-969,900; ул. Желябова,5а- 919,362 |
|  |  | ТСЖ "Согласие" - ул. Желябова, д. 54 | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. Сумма работ- 1118,412 |
|  |  | Управляющая компания ООО "Объединенная управляющая компания" - ул. Григория Королева, д. 1, 5, 7, 9а | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. Сумма работ: ул. Г.Короленко,д.1-245,328 ул. Г.Короленко,5 - 293,609 ул. Г.Короленко,7- 273,856 ул. Г.Короленко,9а- 1334,455 |
|  |  | Ул. Рощинская, д. 26 | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Отсутствует решение собственников. |
|  |  | Ул.Наволокская, д.1 | Ремонт и благоустройство придомовой территории (из наказов на 2014 год) | Из реестра наказов 2014 г работы исполнены не в полном объеме |  | Работы выполнены 03.09.2015. Сумма работ- 920,492 |
|  | Итого по округу N 1 |  |  |  | заложено: 4688,0 | по факту: 10802,304 |
|  | N 2 | Ул. Декабристов (в границах улиц Менделеева и 50-летия Комсомола) | Восстановление пешеходного тротуара | МУУГХ | 3105,098 | Работы выполнены. Сумма работ-3159,927 |
|  |  | Переулок Дунаевского (в границах улиц Менделеева и 50-летия Комсомола) | Восстановление пешеходного тротуара | МУУГХ | 1775,97 | Работы выполнены. Стоимость работ- 1802,719 |
|  |  | Ул. Красноветкинская, д. 1 | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. Сумма работ- 1472,868 |
|  |  | Ул. Воеводы Боборыкина, д. 29б | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. Сумма работ- 831,833 |
|  | Итого по округу N 2 |  |  |  | заложено: 4881,0 | по факту: 7267,347 |
|  | N 3 | Ул. Маяковского-0,65км. | Восстановление уличного освещения и ремонт дороги (Из наказов на 2014 год) | МУУГХ | ПСД - 586,0 работ - 728,0 | Работы выполнены. Стоимость ПСД- 416,772 Контракт заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ-1673,387 Ремонт дороги (подсыпка)- в связи с погодными условиями работы перенесены на весенний период 2016 года. |
|  |  | Ул. Орджоникидзе | Ремонт дороги (грейдирование, подсыпка) (Из наказов на 2014 год) | МУУГХ | 260,1 | Грейдирование выполнено. Ремонт дороги (подсыпка)- в связи с погодными условиями работы перенесены на весенний период 2016 года. |
|  |  | Ул. Суздальская-0,35км. | Восстановление уличного освещения (Из наказов на 2014 год) | МУУГХ | ПСД - 316,0, работ - 392,0 | Работы выполнены. Стоимость ПСД- 379,298 Процедура по определению подрядчика на выполнение работ проведена. Контракт не заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ-597,239 |
|  |  | Ул. им. Ю. Горохова (от МОУ СОШ №.18до д.20 Юрия Горохова) | Ремонт тротуаров (Из наказов на 2014 год) | МУ УГХ | 800,0 | Сметная документация в стадии разработки. |
|  |  | Грунтовая дорога: Автобусная остановка "ул. им. Ю. Горохова - железнодорожный переезд - ул. Шуйская" | Ремонт дороги (грейдирование, подсыпка) | МУ УГХ | 110,0 | Работы выполнены. Сумма работ-123,342 |
|  |  | Междомовая территория: ул. им. Ю. Горохова, д. N 2, N 4, N 6а и д/с N 23, и ул. Щорса, д. 3б -0,2км. | Восстановление уличного освещения | МУ УГХ | ПСД - 180,3 работ - 224,0 | Входит в проект ул. Щорса, около д.№1,№3,№3а№5). Проведена процедура по определению подрядчика на выполнение работ. Контракт не заключен. Срок выполнения-25.12.2015 |
|  |  | Междомовая территория по ул. Щорса, около д. N 1, N 3, N 3а, N 5-0,258 км. | Восстановление уличного освещения | МУУГХ | ПСД - 232,6 работ - 289,0 | Работы выполнены. Стоимость ПСД -370,494 Проведена процедура по определению подрядчика на выполнение работ. Контракт не заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ-876,673 |
|  |  | Ул.Буревестника | Восстановление уличного освещения | МУ УГХ | ориентировочно ПСД-225,4 работ-280,0 | Работы выполнены. Стоимость ПСД -161,181 Проведена процедура по определению подрядчика на выполнение работ. Контракт не заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ-216,387 |
|  |  | ул. Щорса, д.3 | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. Сумма работ- 588,516 |
|  |  | ул. Гагарина,д.17 | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. Сумма работ – 664,703 |
|  |  | Ул. Щорса,д.9 | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. Сумма работ- 853,380 |
|  |  | Ул. Менделеева, д.1 | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. Сумма работ- 662,413 |
|  | Итого по округу N 3 |  |  |  | заложено: 4623,4 | фактически: 8103,017 |
|  | N 4 | Ул. Южская, дер. Лапшиха, микрорайон ДХЗ | Подсыпка, грейдирование и нарезка кюветов от ул. Южская до дер. Лапшиха | МУ УГХ | 255,9 | Грейдирование и подсыпка выполнено. Сумма работ- 123,342 |
|  |  | Ул. им. Талалихина, микрорайон ДХЗ-0,66км. | Проектирование уличного освещения | МУ УГХ | ПСД - 595,0 работ - 672,0 | Работы выполнены. Стоимость ПСД -362,819 Проведена процедура по определению подрядчика на выполнение работ. Контракт не заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ-1065,699 |
|  |  | Ул.Бориса Кустодиева (от ул.Ивана Виноградова до Ул. Южская) | Восстановление уличного освещения | МУУГХ | 249,6 | Проведена процедура по определению подрядчика на выполнение работ. Контракт не заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ-834,015 |
|  |  | Ул. Вичугская, микрорайон Электроконтакт | Ремонт асфальтового покрытия от магазина "Магнит" до поворота к зданию АБК завода "Электроконтакт" | МУУГХ | 263,5 | Работы выполнены. Стоимость работ- 262,659 |
|  |  | 1-й Свободный переулок, микрорайон Электроконтакт-0,25км. | Восстановление уличного освещения | МУУГХ | ПСД - 162,3 работ - 201,6 | Работы выполнены. Стоимость ПСД -365,422 Проведена процедура по определению подрядчика на выполнение работ. Контракт не заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ- 444,06 |
|  |  | Ул. Ивана Виноградова,д.21-23 | Укладка травмобезопосного покрытия на многофункциональной спортивной площадке |  | 200,0 | Работы выполнены. Сумма работ- 120,42 |
|  |  | 3-й Трудовой переулок, микрорайон Поликор | Ремонт освещения | МУУГХ | ПСД - 225,4 работ - 280,0 | Работы выполнены. Стоимость ПСД - 315,434 Проведена процедура по определению подрядчика на выполнение работ. Контракт не заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ- 906,685 |
|  |  | МДОУ д/с N 28, микрорайон ДХЗ | Асфальтирование территории 1000 кв. м |  | 1300,0 | Работы выполнены. Сумма работ- 1075,0 |
|  |  | От ул. Кустодиева до придомовой территории д. 5 по ул. Молодежная | ремонт асфальта подъезда |  | 240,0 | Работы выполнены. Стоимость работ-183,202 |
|  |  | Ул. Луховская, д. 4, микрорайон Электроконтакт | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. Сумма работ- 1221,239 |
|  |  | Ул. Смольная, д. 7, микрорайон Поликор | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. |
|  |  | Ул. Пригородная, д. 1 | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. Сумма работ- 1990,960 |
|  |  | 3-й Трудовой переулок, д. 9А | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. Сумма работ 1565,823 |
|  | Итого по округу N 4 |  |  |  | заложено: 4645,3 | фактически: 10853,113 |
|  | N 5 | Ул. Рабочая | Восстановление освещения | МУУГХ | ПСД - 288,5 работ - 358,4 | Работы выполнены. Стоимость ПСД - 351,089 Проведена процедура по определению подрядчика на выполнение работ. Контракт не заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ- 459,733 |
|  |  | Ул. И. Плешкова | Восстановление освещения | МУУГХ | ПСД - 270,5 работ - 336,0 | Работы выполнены. Стоимость ПСД- 270,50. (входит в состав проекта по ул. Смурова) Процедура по определению подрядчика на выполнение работ проведена. Контракт заключен. срок выполнения-25.12.15. Сумма работ- 700,117 |
|  |  | Ул. Каховская | Восстановление освещения | МУУГХ | ПСД - 315,6 работ - 392,0 | Работы выполнены. Стоимость ПСД - 414,319 Процедура по определению подрядчика на выполнение работ проведена. Контракт заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ-2839,026 |
|  |  | Ул. Гражданская (от дома N 1 до дома N 9) | Восстановление освещения | МУУГХ | ПСД - 225,4 работ - 280,0 | Работа выполнена. Стоимость ПСД - 317,749 Процедура по определению подрядчика на выполнение работ проведена. Контракт заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ-1159,473 |
|  |  | Ул. Смурова | Восстановление освещения | МУУГХ | ПСД - 180,3 работ - 224,0 | Работа выполнена. Стоимость ПСД - 411,7396 Процедура по определению подрядчика на выполнение работ проведена. Контракт заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ-1110,225 |
|  |  | Ул. Троицкая | Восстановление освещения | МУУГХ | ПСД - 315,6 работ - 392,0 | Работы выполнены. Стоимость ПСД - 361,089 Проведена процедура по определению подрядчика на выполнение работ. Контракт не заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ-501,015 |
|  |  | Ул. Щербакова (от ул. П. Осипенко до ул. Брест-Литовская) | Восстановление освещения | МУУГХ | ПСД - 180,3 работы - 224 | Работы выполнены. Стоимость ПСД- 312,849 Процедура по определению подрядчика на выполнение работ проведена. Контракт заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ-537,908 |
|  |  | Ул. Щепкина | Восстановление освещения | МУУГХ | ПСД - 180,3 работ - 224,0 | Работа выполнены. Стоимость ПСД - 377,519 Проведена процедура по определению подрядчика на выполнение работ. Контракт не заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ- 811,341 |
|  |  | Ул. Георгия Дудникова от д. 1 до д. 33 (Храма святителя Василия Кинешемского) | Подсыпка гравием дороги | МУУГХ | 214,6 | Работы выполнены. Стоимость работ- 283,668 |
|  |  | Ул. Попова - ул. П. Лумумбы, ул. Попова - ул. Телевизионная, ул. Хасановская - ул. Суворова | Прокладка водоотведения на перекрестках | МУУГХ | 200,0 | Работы выполнены. сумма работ- 209,32 |
|  |  | Ул. Третьяковская, д. 34 | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. Сумма работ- 927,874 |
|  |  | Колхозная, д. 18 | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. Сумма работ- 597,885 |
|  | Итого по округу N 5 |  |  |  | заложено: 4801,5 | фактически: 13027,450 |
|  | N 6 | Пос. Красноволжец | Восстановление уличного освещения | МУУГХ | ПСД - 270,5 работ - 336,0 | Работы выполнены. Стоимость ПСД -311,767 Проведена процедура по определению подрядчика на выполнение работ. Контракт не заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ-693,775 |
|  |  | Ул. Пугачева | Восстановление уличного освещения | МУУГХ | ПСД - 632,0 работ - 784,0 | Работы выполнены. Стоимость ПСД- 416,597 Процедура по определению подрядчика на выполнение работ проведена. Контракт заключен. срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ-1082,725 |
|  |  | Пер. Ушакова | Восстановление уличного освещения | МУУГХ | ПСД - 496,0 работ - 616,0 | Работы выполнены. Стоимость ПСД (входит в состав проекта по ул. Пугачева). Процедура по определению подрядчика на выполнение работ проведена. Контракт заключен срок выполнения-25.12.15 Стоимость работ-619,261 |
|  |  | Ул. Пугачева | Грейдирование и подсыпка | МУУГХ | 294,6 | Работы выполнены. Сумма работ- 123,342 |
|  |  | Стадион "Томна" | Установка хоккейной коробки |  | 500,0 | Работы выполнены. Сумма работ- 400,00 |
|  |  | Ул. Новгородская | Грейдирование и подсыпка дороги | МУУГХ | 172,5 | Работы выполнены. сумма работ- 123,342 |
|  |  | Ул. Дарвина, | Грейдирование и подсыпка дороги | МУУГХ | 387,7 | Работы выполнены. сумма работ- 123,342 |
|  |  | Ул. Ушакова | Грейдирование и подсыпка дороги | МУУГХ | 284,4 | Работы выполнены. Сумма работ- 123,342 |
|  |  | Ул. Макарова, д. N 52 | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. сумма работ-1247,360 |
|  |  | Ул. Макарова, д. N 56 | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. сумма работ- 636,739 |
|  |  | Ул. Макарова, д. 62 | Ремонт и благоустройство придомовой территории |  |  | Работы выполнены. сумма работ- 903,198 |
|  | Итого по округу N 6 |  |  |  | заложено: 4773,7 | фактически: 6825,470 |
|  | Итого: |  |  | 28412,9 | 56878,701 |

# Text boxes

Приложение

к решению городской Думы

городского округа Кинешма

от 23.12.2015  №8/72